Immagine che contiene testo, schermata

Descrizione generata automaticamenteANALISI DEI RISCHI

2

Problematiche legate alla configurazione di alcuni elementi in Cloud (non necessariamente offerte da Google)

1

Problematiche di integrazione tra i vari sistemi dovuti a un'inadeguata gestione dei sottosistemi

4

Riduzione di budget in favore di altri progetti con maggiore business value

3

Scelte di tecnologie non adeguate

5

Cambiamento dei membri del team

RISK LOG

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reference | Description | Likelihood | Impact | Risk Category | Risk Owner | Risk Response |
| 1 | Problematiche di integrazione tra i vari sistemi dovuti a un'inadeguata gestione dei sottosistemi | Possible | Catastrophic | High | Developers | **Avoid**: stabilire la struttura di ogni sottosistema sin da subito e procedere con l’integrazione in maniera iterativa |
| 2 | Problematiche legate alla configurazione di alcuni elementi in Cloud (non necessariamente offerte da Google) | Possible | Catastrophic | High | Developers/ Project Managers | **Contingency planning**: Contattare i vendors per spiegazioni |
| 3 | Scelte di tecnologie non adeguate | Rare | Major | Low | Developers | **Avoid:** effettuare uno approfondimento delle tecnologie che si vogliono utilizzare |
| 4 | Riduzione di budget in favore di altri progetti con maggiore business value | Likely | Minor | Moderate | Project Managers | **Accept** |
| 5 | Cambiamento dei membri del team | Unlikely | Minor | Low | Project Managers | **Mitigate**: verifica periodica della documentazione |